|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района»

за IV квартала 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Обеспечение доли дорожной сети общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 80,5 процентов к 2030 году на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям | НП | П | процент | - | 55 | - | - | 79,1 | 79,1 |  |  |
| 1.2 |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | П | процент | - | 16,4 | - | - | 10,2 | 10,2 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Обеспечение доли дорожной сети общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 80,5 процентов к 2030 году на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | НП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 1.2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского муниципального округа» (всего), в том числе: | 241467,8 | 241467,8 | 241467,8 |  | 187361,8 | 77,59 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 155723,9 | 155723,9 | 155723,9 |  | 103884,3 | 66,71 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 85743,9 | 85743,9 | 85743,9 |  | 83477,5 | 97,36 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 93131,9 | 93131,9 | 93131,9 |  | 93131,9 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 93131,9 | 93131,9 | 93131,9 |  | 93131,9 | 100,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: | 148335,9 | 148335,6 | 148335,6 |  | 94229,9 | 63,52 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 62592 | 62591,7 | 62591,7 |  | 10752,4 | 17,18 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 85743,9 | 85743,9 | 85743,9 |  | 83477,5 | 97,36 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Региональная и местная дорожная сеть»

за IV квартала 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача/Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям | НП | П | процент | 79,1 | 55 | - |  | 79,1 | 79,1 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 79,1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 55 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Проект постановления муниципальной программы |  |
| 1.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении |  |
| 1.1.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Копия формы КС-3 |  |
| 1.1.К4 | Закупка включена в план график | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Снимок экрана |  |
| 1.1.К5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Снимок экрана размещения закупок |  |
| 1.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных работ по государственному (муниципальному) контракту | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Платежное поручение |  |
| 1.1.К7. | С министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области заключены соглашенияо предоставлении району межбюджетных трансфертов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них», всего | 93131,9 | 93131,9 | 93131,9 |  | 93131,9 | 100,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 93131,9 | 93131,9 | 93131,9 |  | 93131,9 | 100,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ В.А. Агаркова Заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Обеспечение сохранности существующей сети

автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | П | Км | 4,8 | 9,9 | - | - | 4,8 |  | 4,8 |  |
|  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | П | Млн. пасс.-км | 10,2 | 16,4 | - | - | 10,2 |  | 10,2 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | 5,1 | - | 9,9 |
| 2. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пассажирооборот транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,4 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Тыс. рублей | МП, КПМ | 10894,0 | - | 11739,0 | - | 11819,0 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения. | Км | МП, КПМ | 9,7 |  | 9,9 |  | 4,8 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отремонтировано мостов местного значения | Штук | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Получены положительные заключения государственной экспертизы | Штук | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Маршруты | МП, КПМ | 9 |  | 9 |  | 9 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Предоставлено финансирование транспортной работы по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории района | Маршруты | МП, КПМ | 24 | - | 18 | - | 18 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения инвалидностью образовательных организаций среднего профессионального образовании в городском и пригородном сообщении на территории Корочанского района | Образовательные организации | МП, КПМ | 1 |  | 1 |  | 1 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного поезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Пассажиров | МП, КПМ | 13 | - | 19 | - | 14 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Предоставлено финансирование на приобретение пассажирского транспорта общего пользования | Шт. автобусов | МП, КПМ | - | - | - | - | - | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения», в том числе: | 148335,9 | 148335,9 | 148335,9 |  | 94229,8 | 63,52 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 62592,0 | 62592,0 | 62592,0 |  | 10752,4 | 17,18 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 85743,9 | 85743,9 | 85743,9 |  | 83477,5 | 97,36 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения», в том числе: | 11819,0 | 11819,0 | 11819,0 |  | 11739,0 | 99,32 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 11819,0 | 11819,0 | 11819,0 |  | 11739,0 | 99,32 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Отремонтировано автодорог местного значения», в том числе: | 110697,4 | 110697,4 | 110697,4 |  | 56953,1 | 51,45 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 60885,9 | 60885,9 | 60885,9 |  | 9321,1 | 15,31 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 49811,5 | 49811,5 | 49811,5 |  | 47632 | 95,62 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Отремонтировано мостов местного значения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.4 «Изготовлена проектно-сметная документация», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.5 «Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом», в том числе: | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |  | 1213,9 | 84,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 |  | 1213,9 | 84,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.6 «Организовано транспортное обслуживание населения автобусными маршрутами на территории Корочанского района», в том числе: | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 |  | 24095,0 | 99,98 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 |  | 24095,0 | 99,98 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.7 «Организован льготный проезд студентов автобусным транспортом по внутримуниципальным пригородным маршрутам», в том числе: | 263,4 | 263,4 | 263,4 |  | 226,5 | 85,99 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 250,2 | 250,2 | 250,2 |  | 215,2 | 86,01 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  | 11,3 | 85,61 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.8 «Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам», в том числе: | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  | 2,3 | 76,67 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  | 2,2 | 78,57 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,1 | 50,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.9 «Осуществление переданных полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок», в том числе: | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.10 «Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |  |