|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Агаркова В.А. Заместить Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа»

за 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информаци- онная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общий объем ввода жилья | МП | Прогресси рующий | Млн кв. м | 0,0149 | 0,0346 | - | акты ввода | 0,0151 | 0,0305 |  |  |
| 1.2 |  | Объем ввода многоквартирных жилых домов | МП | Прогресси рующий | Млн кв. м | 0,00262 | 0,0073 | - | акты ввода | 0,0024 | 0,0065 |  |  |
| 1.3 |  | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками | МП | Прогресси рующий | Млн кв. м | 0,01739 | 0,02733 |  | акты ввода | 0,0165 | 0,024 |  |  |
| Цель: Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | П | семьи | 7 | 7 | 7 | свидетельство | 7 | 7 |  |  |
|  |  | Предоставление жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Прогресси рующий | семьи | 2 | 2 | 2 | договор | 2 | 2 |  |  |
|  |  | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов | МП | Прогресси рующий | человек | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещения ми | МП | Прогресси рующий | человек | 9 | 9 | 9 | договор | 9 | 9 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общий объем ввода жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 0,0061/ 0,0026 | - | - | 0,0145/ 0,0062 | - | - | 0,0239/ 0,0102 | - | - | 0,0346/0,0149 |
| 1.2 | Объем ввода многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | 0,0011/ 0,0004 | - | - | 0,0018/ 0,0006 | - | - | 0,0041/ 0,0015 | - | - | 0,0073/0,0026 |
| 1.3 | Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  |  |  | 0,0051/ 0,0033 |  |  | 0,0121/ 0,0076 |  |  | 0,0198/ 0,0125 |  |  | 0,0273/0,0172 |
| 2. | Цель: Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, количество семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 2.2. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2.3 Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.4 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района» (всего), в том числе: | 48 287,9 | 48 287,9 | 48 287,9 |  | 48 053,1 | 99,5 |  |
| областной бюджет | 45176 | 45176 | 45176 |  | 45013,5 | 99,6 |  |
| федеральный бюджет | 828,6 | 828,6 | 828,6 |  | 803,8 | 97 |  |
| местный бюджет | 2283,3 | 2283,3 | 2283,3 |  | ## 2235,8 | 98 |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты | 7 849,0 | 7 849,0 | 7 849,0 |  | 7 849,0 | 100,00 |  |
| областной бюджет | 5 433,4 | 5 433,4 | 5 433,4 |  | 5 433,4 |  |  |
| федеральный бюджет | 828,6 | 828,6 | 828,6 |  | 828,6 |  |  |
| местный бюджет | 1 587,0 | 1 587,0 | 1 587,0 |  | 1 587,0 |  |  |
| внебюджетные источники | 0,00 |  |  | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | 13 926,0 | 13 926,0 | 13 926,0 |  | 13 926,0 | 100,00 |  |
| областной бюджет | 13 229,7 | 13 229,7 | 13 229,7 |  | 13 229,7 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 696,3 | 696,3 | 696,3 |  | 696,3 | 100,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»: | 251,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 251,0 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»: | 26 512,9 | 26 512,9 | 26 512,9 |  | 26 512,9 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 26 512,9 | 26 512,9 | 26 512,9 |  | 26 512,9 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Агаркова В.А. Заместить Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Жилье»

за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 1

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию | МП | П | Млн кв. метров | 0,02001 | 0,0346 | - | акты вода | 0,030 | 0,030 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий объем ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ФП | - | - |  | 0,00192 | - |  | - | 0,00764 | - | - | 0,01388 | - | - | 0,2001 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | 0,0061/ 0,0026 | - |  | - | 0,0145/ 0,0062 | - | - | 0,0239/ 0,0102 | - | - | 0,0346/0,0149 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен ввод жилья в эксплуатацию | человек | - | 0,2001 | - | 0,030 |  |  | 01.01. 2025- 31.12. 2030 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Шайдаров В.С. главный архитектор администрации Администрации Корочанского муниципального округа | отчет |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию», всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Агаркова В.А. Заместить Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение жильем молодых семей»

за IV квартал 2025 года

1.Сведения о достижении показателей регионального проекта 2

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | П | семей | 7 | 7 | - | свидетель-ства | 7 | 7 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март |  | апр. | май |  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача: «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Решение жилищной проблемы молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» | семьи | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | 01.01. 2025- 31.12. 2025 | - | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа | отчет |  |
| 1.2 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | семьи | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 01.01. 2025- 28.02. 2025 | 01.01. 2025- 28.02. 2025 | - | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа | свидетельство |  |
| 1.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | семьи | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 01.09. 2025- 30.11. 2025 | 01.09. 2025- 30.11. 2025 | - | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа | платежное поручение |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Решение жилищной проблемы молодых семей», всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Общий объем ввода жилья в эксплуатацию», всего | 7 849,0 | 7 849,0 | 7 849,0 |  | 7 849,0 | 100,00 |  |
| областной бюджет | 5 433,4 | 5 433,4 | 5 433,4 |  | 5 433,4 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет | 828,6 | 828,6 | 828,6 |  | 828,6 | 100,00 |  |
| местный бюджет | 1 587,0 | 1 587,0 | 1 587,0 |  | 1 587,0 | 100,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

|  | УТВЕРЖДЕН _____________ Агаркова В.А. Заместить Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартал 2025 года

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

(далее – комплекс процессных мероприятий 3)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | П | семей | 2 | 2 | 2 | договор социального найма | 2 |  | 2 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | семей | МП | 0 | - | 2 | - | 2 | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа | договор социального найма |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Документ утвержден | семей | МП | 0 | - | 2 | - | 2 | - |  |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа | Постановление |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Предоставление жилого помещения | семей | МП | 0 |  | 2 |  | 2 | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа | договор социального найма |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Услуга оказана | семей | МП | 0 |  | 2 |  | 2 | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа | отчет |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий ««Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», в том числе: | 13 926,0 | 13 926,0 | 13 926,0 |  | 13 926,0 | 100 |  |
| областной бюджет | 13 229,7 | 13 229,7 | 13 229,7 |  | 13 229,7 | 98,82 |  |
| федеральный бюджет | 696,3 | 696,3 | 696,3 |  | 696,3 | 100,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»

(далее – комплекс процессных мероприятий 4)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда- ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных кредитов и займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка | МП | П | человек | 1 | 0 | - | - | 1 |  | 1 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, которым оказана государственная поддержка, процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтвержда- ющий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | человек | МП | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа |  | Услуга носит заявительный характер |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | «Формирование заявки» | человек | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | «Выплаты осуществлены» | человек | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа |  |  |
|  | Контрольная точка «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Услуга оказана» | человек | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа |  |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 2

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  | 0,00 | 0 |  |
| областной бюджет | 251,0 | 251,0 | 251,0 |  | 0,00 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 674,00 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |

«Реализация мер по обеспечению жильем                                                                                     отдельных категорий граждан»

(далее – комплекс процессных мероприятий 5)

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион- ная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | МП | П | человек | - | 9 | - | - | 9 |  | 9 |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | человек | МП | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - |  | Агаркова В.А. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | договора специализированного найма |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на получение жилых помещений в 2026 году, направляется в Министерство социальной защиты населения | человек | МП |  | - |  | - |  | - | - |  | Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | список |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контроль за строительством жилых помещений, площадью не менее 33 кв.м, для детей-сирот | жилые помещения | МП | - |  | - | - | - | - | - |  | Шатурина И.М. – главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа | Фото жилого помещения |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Процедура проведения торгов и заключение контрактов на приобретение жилых помещений | жилые помещения | МП | 9 | - | 9 | - | 22 | - | - |  | Романенко С.В. - начальник отдела муниципального заказа Администрации Корочанского муниципального округа | Копия протокола |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Распределение жилых помещений | человек | МП | 9 | - | 9 | - | 9 | - | - |  | Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа | Постановление Администрации Корочанского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Заключение с детьми-сиротами договоров специализированного найма и заселение детей-сирот | человек | МП | 16 | - | 9 | - | 14 | - | - |  | Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа– председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений | Договор специализированного найма |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей», в том числе: | 26 512,9 | 26 512,9 | 26 512,9 |  | 26 512,9 | 100,00 |  |
| областной бюджет | 26 512,9 | 26 512,9 | 26 512,9 |  | 26 512,9 | 100,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,0 |  |