|  | УТВЕРЖДЕН _______________Нестеров Н.В. Глава Корочанского мунниципального округа Белгородской области |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие информационных технологий в деятельности органов

местного самоуправления»

за IV квартала 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информацион-ная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель № 1 Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | П | Процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 |  | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | П | Процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 |  | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | П | Процент |  | 95,1 | 95,1 |  | 95,1 | 95,1 |  |  |
| Цель № 2 Развитие информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража | МП | П | Процент |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 2.2 |  | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | МП | П | тыс. кв. см |  | 108 | 124,8 |  | 124,8 | 124,8 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель № 1: Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2 | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3 | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
| 2. | Цель № 2: Развитие информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2 | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,8 |
|  | Факт/прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 0400000000 | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2081,2 | 2081,2 | 79,7 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 2610,0 | 2610,0 | 2610,0 | 2081,2 | 2081,2 | 79,7 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления», в том числе: | 0440100000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества», в том числе: | 0440200000 | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2081,2 | 2081,2 | 90,1 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2081,2 | 2081,2 | 90,1 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

|  | УТВЕРЖДЕН ____________Нестеров Н.В. Глава Корочанского мунниципального округа Белгородской области |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

за IV квартала 2025 года

«Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж- дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информа- ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | П | Процент | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | П | Процент | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |
| 1.3. | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | П | Процент | - | - | - | - | 95,1 | 95,1 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж- дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены рабочие места муниципальных учреждений антивирусным программным обеспечением | Единиц | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечены автоматизированные рабочие места, обрабатывающие сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | Процент | 100 | 100 | - | 100 | - | - |  | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отработанных в соцмедиа сообщения граждан в срок | Процент | 95,1 | 95,1 | - | 95,1 | - | - |  | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*10014 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мероприятие (результат) «Направление (подпрограмма) «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий», в том числе: | 0440100000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

«Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления»

(далее – комплекс процессных мероприятий 2)

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж- дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информа- ционная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | МП | П | тыс. кв. см | - | 108 | - | - | 124,8 | 124,8 |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,8 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж- дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Ясный ключ»» | Единиц | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа» |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Наименование» |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (7)/(4)*10014 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие информационного общества», в том числе: | 0440200000 | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2081,2 | 2081,2 | 90,1 |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет Корочанского муниципального округа |  | 2310,0 | 2310,0 | 2310,0 | 2081,2 | 2081,2 | 90,1 |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |  |